# 江西省寻全高速公路有限责任公司

寻全高速服务区新增水箱及管网工程

询 价 文 件

江西省寻全高速公路有限责任公司

二O二四年八月

- 第一章 询价公告

江西省寻全高速公路有限责任公司

寻全高速服务区新增水箱及管网工程

询价公告

- 一、询价条件

本次询价项目名称：寻全高速服务区新增水箱及管网工程。采购人为：江西省寻全高速公路有限责任公司，合同签订人为：江西省寻全高速公路有限责任公司。资金来源为自有资金，该项目已具备施工条件，现对该项目进行公开询价。

- 二、施工内容及要求

- 施工内容：在安远服务区和寻乌北服务区新增水箱及管网，工程量清单详见报价函。所有材料的规格、尺寸、材质等必须满足业主要求。所有材料进场前，应发包人检验合格后方可进场。施工时应按业主要求做好现场安全文明措施。

施工地点:安远服务区南北区和寻乌北服务区南北区。

施工时间：合同签订之日起50日历天内。每逾期一天按1000元/天扣除违约金。

- 三、本次询价的控制价上限及要求

控制价上限：21.92万元。报价方的报价不得高于本限价，否则视为不响应询价文件，而被询价方拒绝。

本报价包含实施和完成项目所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、材料运输、垃圾清运、安全生产、相关审批办证、咨询、交通、管理、保险、税费、利润等一切费用，询价方不再另行支付其他费用。

四、询价保证金

该项目询价保证金为人民币肆仟叁佰元整(¥4300元)。报价单位必须在报价文件的递交截止时间之前将询价保证金以现金或银行保函形式（现金形式或银行保函的原件，均应密封完好在一个单独的封套内，并在封套的封口处加盖报价人单位公章），在递交报价文件时一并递交给询价人，逾期不予受理。

询价保证金必须按上述的时限、密封要求递交，否则其询价保证金无效，询价单位有权拒绝其报价文件。

询价保证金的核验及退还：在第二轮报价后，由询价人核验并收取第二轮报价后确定的第一候选人的保证金，其余报价单位的保证金当场退还（如第一候选人的保证金不满足要求，则报价文件视为无效，保证金予以退还，再按候选人顺序收取并核验保证金，直至保证金满足要求）。中选单位的询价保证金在合同签订后一次性退还，如中选人拒绝签订合同或存在其他损害询价人利益的情况，询价单位有权拒绝退还中选单位的询价保证金。

若报价人在报价文件的递交截止时间后要求撤回报价文件、拒绝二次报价或出现第二轮报价高于第一轮报价的情况，询价人有权拒绝退还报价人的询价保证金。

五、履约担保

（一）履约担保：

1、在公示结束后14天内成交人应向采购人提交履约担保并签订合同，履约保证金的金额：签约合同价的10%。

2、履约担保的形式：保函（银行保函、财务公司保函、保险公司保函、第三方担保公司保函）或现金保证金。

若采用银行保函，出具履约保证金的银行级别：成交人所在地的国有商业银行或股份制商业银行的支行及以上级别且具有相应担保能力；

若采用财务公司保函，财务公司应属于中国银行保险监管委员会批准的国有财务公司且经合同签订人认可；

若采用保险公司保函或第三方担保公司保函，应经合同签订人认可；

若采用现金，成交人应从其基本账户以转账或电汇形式一次性转入合同签订人指定的银行账户内（退还时不计利息）。

3、在项目实施完成合同工作内容并经业主验收合格后28天内将履约担保退还成交人。

4、履约担保采用公路工程标准施工招标文件（2018版本）履约担保的格式。

- 六、费用的支付

1、实际支付按验收合格的实际工程量进行结算支付。

2、第1期支付：项目实施完成经验收合格后支付实际完成工程量97%的款项。

3、第2期支付：质保期两年，期满并经验收合格后支付剩余的3%质量保证金。

- 七、报价方资格要求及业绩要求

1、报价人应具备独立法人资格，持有有效的营业执照和安全生产许可证，具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。

2、业绩要求：近三年内（合同签订时间为2021年8月23日至2024年8月23日）至少完成1个工程类项目（项目合同金额不少于8万元）。

- 八、报价文件组成

请各报价方派专人携带身份证原件及报价文件，参加本次活动，报价文件包括：

（1）法人代表（持法人代表证书复印件）或其委托代理人（持授权书原件）；

（2）经办人身份证复印件；

（3）报价函；

（4）信誉承诺表；

（5）单位营业执照复印件、资质证书、安全生产许可证。

（6）询价文件要求的其他文件

以上资料均应加盖单位公章并装订成册，不得活页。询价文件一式两份（其中正副本各一份），并标明正副本（正本与副本内容不一致的，以正本为准）。

- 九、公告媒介、采购文件获取时间及方式：有意向的报价方请于报价文件的递交截止时间前，自行在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）查阅询价公告，在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）下载询价文件及图纸等相关资料。

- 十、报价文件的密封和标识

报价文件应密封包装。封套的封口处加盖报价方单位章或由报价方的法定代表人或其委托代理人签字。

十一、报价文件的递交及相关事宜：

报价文件的递交截止时间：2024年8月29日15:00，递交地址：赣州市安远县迎宾大道安远北收费站出口左侧（寻全高速公路有限责任公司）三楼会议室。采购人将拒绝接受在递交截止时间后送达的报价函。

十二、报价文件的开启程序

1、公布在截止时间前递交报价文件的报价人数量；

2、报价人代表现场检查报价文件密封情况；

3、开启报价文件，公布报价人名称、报价等，结束后报价人及采购小组签字确认。

十三、公示

询价结束后3日内，在赣州交通控股集团有限公司网站（http://www.gzjtkgjt.com）上对候选人进行公示。

十四、联系方式

采购人名称：江西省寻全高速公路有限责任公司

采购人地址：赣州市安远县迎宾大道安远北收费站出口左侧（寻全高速公路有限责任公司）

- 联系人：雷先生

电  话：18720806095

十五、监督部门及联系方式

监督部门：赣州交通控股集团有限公司风控审计部、纪检监察室

地    址：江西省赣州市章贡区沙河镇赣州东收费站出口右侧（赣州交通控股集团有限公司）

电    话：0797-8289879、0797-8282685

邮政编码：341000

### 2024年8月23日

- 第二章 评审办法

- 一、评审方法

本次询价采用经评审后二次报价最低价法。

- 二、形式、响应及资格评审标准

- 1、报价文件按询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

- 2、报价文件上法定代表人、单位负责人或其委托代理人的签字、单位章盖章齐全，符合询价文件规定；

- 3、报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

- 4、权利义务符合询价文件规定；

- 5、具备有效的营业执照，资质等条件满足询价文件要求；

- 6、信誉符合询价文件规定。

- 三、评审程序

本次询价采取二轮报价。

（一）第一轮报价：询价方现场当众开启报价文件，询价小组依据本章第二条形式、响应及资格评审标准对报价文件进行形式、响应及资格评审。有一项不符合评审标准的，将不通过评审。通过评审的报价文件，取报价最低的前5名进入第二轮报价（如未满5家，则全部进入第二轮报价）；

（二）第二轮报价：在第一轮报价的基础上进行二次报价。报价单位现场填写《最终报价函》当众报价，第二轮报价不得高于第一轮报价，经法人代表或委托代理人签字生效，第二轮报价为最终报价，谈判小组按第二轮报价由低到高的顺序推荐候选人。

如有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，谈判小组将采用逐个谈判的方式确定第一候选人。逐个谈判后仍有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，将采用现场抽签的方式确定第一候选人。

（三）评审结果

1、询价/谈判小组（由发包人相关部门代表组成，成员不少于3人）按照最终报价由低到高的顺序推荐候选人3名。

2、询价/谈判小组完成评审后，应当出具书面评审报告。

- 第三章 响应文件格式

- 授权委托书

本人 （姓名） 系 （报价方名称） 的法定代表人/单位负责人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：     年   月   日至    年   月   日。

代理人无转委托权。

附：法定代表人/单位负责人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由报价方加盖单位公章并由其法定代表人/单位负责人签字。

报价方（单位公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年       月       日

注：如报价方法定代表人/单位负责人参加采购行为，只需附其身份证复印件、法人代表证书等复印件。

- 报  价  函

致：江西寻全高速公路有限责任公司

经研究，我方同意《寻全高速服务区新增水箱及管网工程》的所有内容及条款并就上述内容进行报价，完成贵公司规定的所有工作内容。

根据分析计算，我方愿以总价人民币（大写）               （¥             元），完成贵公司规定的所有工作内容。

报价人：                         (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 		(签字)

报价时间：     年    月    日

### 寻全高速服务区新增水箱及管网工程工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安远服务区增加72T水 箱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水箱基础 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 机械挖基坑土方 | m3 | 24.472 |  |  |  |
| 2 | 回填方 | 夯填土 机械 槽坑 | m3 | 4.872 |  |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 装车外运 | m3 | 19.600 |  |  |  |
| 4 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 3.024 |  |  |  |
| 5 | 垫层 | C20混凝土垫层 | m3 | 3.024 |  |  |  |
| 6 | 满堂基础 | C30 P8混凝土筏板 | m3 | 14.000 |  |  |  |
| 7 | 垫高 | C30混凝土垫高 | m3 | 2.240 |  |  |  |
| 8 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋H RB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 0.832 |  |  |  |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋H RB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 0.235 |  |  |  |
|  | 水泵基础 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 设备基础 | C30混凝土 | m3 | 0.500 |  |  |  |
| 11 | 预埋铁件 | 预埋螺栓 | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 12 | 水泵防雨罩 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |
|  | 安装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 水箱 | 生活水箱长6米,宽3 米,高4米，食品级 不锈钢材质 | 台 | 1.000 |  |  |  |
| 14 | 加压水泵 | 加压水泵，Q=35m3/ h,H=21m,N=4KW | 台 | 1.000 |  |  |  |
| 15 | 塑料管 | 溢流管DN150，含溢 流喇叭口、18目防 虫网罩 | m | 4.000 |  |  |  |
| 16 | 塑料管 | 通气管DN100 | 根 | 2.000 |  |  |  |
| 17 | 塑料管 | 泄水管DN100 | m | 5.000 |  |  |  |
| 18 | 塑料管 | PE-DN100，埋地敷 设 | m | 450.000 |  |  |  |
| 19 | 塑料管 | PE-DN150 | m | 10.000 |  |  |  |
| 20 | 塑料管 | PE-DN80 | m | 20.000 |  |  |  |
| 21 | 螺纹法兰阀门 | 电磁阀DN80 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 22 | 螺纹法兰阀门 | 法兰闸阀DN65 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 23 | 除污器(过滤器) | 水箱自洁消毒器 WTS-2-Q,N=0.50KW | 组 | 1.000 |  |  |  |
| 24 | 塑料管 | 水位管DN20 | m | 3.000 |  |  |  |
| 25 | 螺纹法兰阀门 | DN100水位控制阀 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 26 | 旋流防止器 | 旋流防止器 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 27 | 螺纹法兰阀门 | 法兰闸阀DN150 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 28 | 螺纹法兰阀门 | DN100法兰闸阀 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 29 | 除污器(过滤器) | y型过滤器 | 组 | 1.000 |  |  |  |
| 30 | 柔性橡胶头 | 柔性橡胶头 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 31 | 检修孔 | 检修孔（含钢爬梯 ) | 个 | 1.000 |  |  |  |
|  | 电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 配电箱 | AGS变频给水设备控 制箱 | 台 | 1.000 |  |  |  |
| 33 | 配线 | KVV-4*1.5SC20FC | m | 50.000 |  |  |  |
|  | 寻乌北服务区增加36T 水箱2个 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水箱基础 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 挖基坑土方 | 机械挖基坑土方 | m3 | 36.064 |  |  |  |
| 35 | 回填方 | 夯填土 机械 槽坑 | m3 | 8.064 |  |  |  |
| 36 | 余方弃置 | 装车外运 | m3 | 28.000 |  |  |  |
| 37 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 4.368 |  |  |  |
| 38 | 垫层 | C20混凝土垫层 | m3 | 4.368 |  |  |  |
| 39 | 满堂基础 | C30 P8混凝土筏板 | m3 | 20.000 |  |  |  |
| 40 | 垫高 | C30混凝土垫高 | m3 | 4.48 |  |  |  |
| 42 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋H RB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 1.215 |  |  |  |
| 42 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋H RB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 0.298 |  |  |  |
|  | 水泵基础 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 设备基础 | C30混凝土 | m3 | 1.000 |  |  |  |
| 44 | 预埋铁件 | 预埋螺栓 | 项 | 2.000 |  |  |  |
| 45 | 水泵防雨罩 |  | 项 | 2.000 |  |  |  |
|  | 安装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 水箱 | 生活水箱长4米,宽3 米,高3米，食品级 不锈钢材质 | 台 | 2.000 |  |  |  |
| 47 | 加压水泵 | 加压水泵，Q=35m3/ h,H=14m,N=3KW | 台 | 2.000 |  |  |  |
| 48 | 塑料管 | 溢流管DN150，含溢 流喇叭口、18目防 虫网罩 | m | 8.000 |  |  |  |
| 49 | 塑料管 | 通气管DN100 | 根 | 4.000 |  |  |  |
| 50 | 塑料管 | 泄水管DN100 | m | 10.000 |  |  |  |
| 51 | 塑料管 | PE-DN150 | m | 20.000 |  |  |  |
| 52 | 塑料管 | PE-DN80 | m | 40.000 |  |  |  |
| 53 | 螺纹法兰阀门 | 法兰闸阀DN100 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 54 | 螺纹法兰阀门 | 法兰闸阀DN80 | 个 | 4.000 |  |  |  |
| 55 | 除污器(过滤器) | 水箱自洁消毒器 WTS-2-Q,N=0.50KW | 组 | 2.000 |  |  |  |
| 56 | 塑料管 | 水位管DN20 | m | 6.000 |  |  |  |
| 57 | 螺纹法兰阀门 | DN100水位控制阀 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 58 | 旋流防止器 | 旋流防止器 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 59 | 螺纹法兰阀门 | 法兰闸阀DN150 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 60 | 螺纹法兰阀门 | DN100法兰闸阀 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 61 | 除污器(过滤器) | y型过滤器 | 组 | 2.000 |  |  |  |
| 62 | 柔性橡胶头 | 柔性橡胶头 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 63 | 检修孔 | 检修孔（含钢爬梯 ) | 个 | 2.000 |  |  |  |
|  | 电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 配电箱 | AGS变频给水设备控 制箱 | 台 | 2.000 |  |  |  |
| 65 | 配线 | KVV-4*1.5SC20FC | m | 100.000 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 余方弃置 | 建筑垃圾外运 | 项 | 1.000 |  |  |  |
|  | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 大型机械设备进出场 及安拆 | 挖掘机进出场 | 台次 | 2.000 |  |  |  |
| 68 | 基础 | 基础垫层 复合模板 | m2 | 6.040 |  |  |  |
| 69 | 基础 | 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑 | m2 | 29.000 |  |  |  |
| 70 | 基础梁 | 基础梁 复合模板 钢支撑 | m2 | 57.800 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价方：                         (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                 (签字)

报价时间：     年    月    日

注：1、本工程报价单价为全费用综合单价，报价包含实施和完成该项目所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、材料运输、垃圾清运、安全生产、相关审批办证、咨询、交通、管理、保险、税费、利润等一切费用，不调价。

- 总价人民币大写金额与小写金额应当一致，不一致时以大写金额为准；总价应与清单中的合计金额一致，不一致时询价方有权否决报价方的报价文件。

3、本工程量清单中所列工程量数量是估算的预计数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付按实际完成的工程量，及最终报价后折算的工程量清单单价计算支付额。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

- 信誉承诺表

| 序号 | 信誉内容 | 报价方情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 2 | 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 3 | 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 4 | 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |

注：1.报价方情况说明请填写“是”或“否”。

2.报价方应如实填写本表，如隐瞒真实情况，一旦发现将取消其签约资格。

承诺人：                         (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 		(签字)

承诺时间：     年    月    日

- 其它资料

营业执照、资质证书、安全生产许可证等

注：营业执照、资质证书、安全生产许可证提供复印件，并加盖公章；

寻全高速服务区新增水箱及管网工程

施工合同

甲方(发包人)：江西省寻全高速公路有限责任公司

乙方(承包人)：           乙方（承包人）公司法定代表人:          乙方（承包人）公司住所地地址：

经双方友好协商,就寻全高速服务区新增水箱及管网工程施工事宜协商一致，并签订合同如下:

- 一、合同总金额（含税）：人民币（大写）                  ；（人民币小写：￥           ）。

二、工期：合同经甲乙双方签订之日起50天内。

三、施工地点：以甲方提供的工程数量表中提供的地点为准。

四、技术要求：以甲方提供的技术资料为准。乙方对甲方提供的技术资料文件有疑义的可向书面向甲方提出，甲方在三个工作日内予以回复。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量为准。

五、验收及标准：工程完成后，由乙方进行自检，自检合格后向甲方提出验收申请，甲、乙双方各委托代表进行验收。验收标准以乙方是否满足甲方提供的技术资料要求为验收依据。

六、结算及付款方式

工程完工后，经甲乙双方验收合格，凭甲方验收文件，乙方开具符合甲方要求的增值税发票后，甲方办理付款手续并支付给乙方合同结算总价97%的合同款，剩余3%的合同款两年质保期满且无任何质量问题后一次性退还（不计利息）。

履约担保：

1）在公示结束后14天内承包人应向发包人提交履约担保并签订合同，履约担保金额为10% 签约合同价。

2)履约担保的形式：保函或现金保证金。

若采用银行保函，出具履约保证金的银行级别：承包人所在地的国有商业银行或股份制商业银行的支行及以上级别。

若采用财务公司保函，财务公司应属于中国银行保险监管委员会批准的国有财务公司且经发包人认可。

若采用现金，承包人应从其基本账户以转账或电汇形式一次性转入发包人指定的银行账户内（退还时不计利息）。

履约保证金的金额：签约合同价的10%。

七、双方职责

（一）甲方职责

1、在施工前向乙方提供施工图纸、位置桩号、数量及技术要求。

2、乙方施工人员进场后，甲方应给乙方创造良好的施工环境。

3、施工期间，每天对乙方当日的工作情况进行指导。

4、完工后，及时组织验收。

5、质保期满后，甲方应及时组织人员进行最终验收。

6、按合同要求及时向乙方支付工程款。

（二）乙方职责

1、乙方应遵守询价文件及合同规定的性能、技术要求、质量标准。所有材料的规格、尺寸、材质等必须满足业主要求。所有材料进场前，应先提供样品由发包人检验合格后方可进场。

2、乙方应按照本合同规定的范围、内容、进度和质量标准精心组织生产，保证在各方面按合同约定完成交工。施工时应按照业主要求采取分段施工，采取必要措施，保证公共卫生间的正常使用。施工现场设硬质围挡、安全警示标牌，文明施工。未按甲方要求设置围挡和安全警示标牌的，将按2000元/次进行处罚。

3、乙方质保期期限为二年，在规定的质量保证期内发生质量问题，乙方在收到通知后，应在 24 小时内负责免费维修。

4、乙方必须服从甲方对现场施工的管理，积极配合甲方的检查、监督及验收工作，如无正当理由不服从甲方管理，甲方有权对乙方进行处罚直至终止合同。

5、乙方应按甲方规定手续办理安全设施借用手续，做好安全作业设施的管理工作，对损失的安全设施应照价赔偿。

6、乙方必须做好作业人员用工管理工作，对参与作业的人员做好岗前安全教育工作，并为所有作业人员购买个人人身意外伤害保险。

7、乙方须及时支付民工工资。如未按时支付所造成的一切后果，由乙方承担，与甲方无关。

8、乙方应制定和采取有效的管理措施确保作业安全。若在工作中造成人身财产损失，由乙方承担全部责任。

八、违约责任

对达不到质量要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理:

1、如果乙方在收到通知后7天内没有负责免费维修、免费更换，产生的一切风险和费用将由乙方承担。

2、如果乙方没有按照合同规定的时间完工，每延期一天按1000元/天扣除违约金，当违约金达到合同总额的20%时，仍未完工，则甲方有权终止合同，由此对甲方造成的损失由乙方承担。乙方的损失则自行承担。

3、乙方施工过程中造成他人人身或财产损害的，若给甲方造成损失的，乙方除赔偿全部的损失外，须另行支付合同总额20%的违约金。

4、因民工工资未付而影响甲方声誉或造成甲方损失的，一切责任由乙方承担，且甲方有权要求乙方支付合同总额20%的违约金。

5、在合同履行过程中，如乙方遇到不能按时完工的情况，应及时以书面形式将不能按时完工的理由、延误时间通知甲方。甲方如果同意，可通过补充协议，酌情延长交工时间。如果因甲方原因（如国庆等法定节假日交通管制暂停路面作业等）发生的延期，按实际暂停天数顺延本合同期限。

6、不可抗力，如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的原因，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

九、争议的解决

1、在履行合同过程中引起的争议，甲乙双方应先通过友好协商达成一致的方式和解；协商不成可向项目工程所在地法院诉讼的方式解决。

2、本合同所附技术资料和询价公告作为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十、本合同壹式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力，经甲、乙双方法定表人或委托代理人签字并加盖公章之日后生效。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：(盖单位章)                     乙方：(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：（签字）     法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：     年   月   日

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，寻全高速服务区新增水箱及管网工程（项目名称）项目法人江西省寻全高速公路有限责任公司（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位               （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行寻全高速服务区新增水箱及管网工程（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为寻全高速服务区新增水箱及管网工程（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

8．本协议一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等效力。

发包人：（盖单位章）                        承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）          法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日                                    年  月  日

发包人监督单位：（全称） （盖单位章）       承包人监督单位：（全称） （盖单位章）

安全生产合同

为在寻全高速服务区新增水箱及管网工程合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人江西省寻全高速公路有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人                 （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1、发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2、承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本协议一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等效力。

发包人：（盖单位章）                     承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）       法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日                                 年  月  日